Sprint Backlog sprint 1

Skapa Interfacen(meny osv.)
Skapa alternativet att kunna lägga till medlemmar och ange informationen
Skapa alternativet att kunna se lista med medlemmarna
Skapa alternativet att ta bort en medlem.
Lägga till felhantering
Testning

Uppgift	Från början	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Faktisk tid
Skapa Interface	1	0	0	0	0	1
Skapa registret	5	2	0	0	0	1
Skapa alternativ att lägga till medlemmar med info	2	2	0	0	0	2
Skapa alternativ att kunna se lista med medlemmarna	1	1	1	0	0	1
Skapa alternativ att ta bort en medlem	3	3	3	0	0	2
Lägga till felhantering	2	2	2	2	0	2
Testning	1	1	1	1	0	1

Sprint Backlog sprint 2

Skapa alternativ att kunna ändra på informationen
Skapa alternativ att kunna se en medlems fulla information
Möjliga ändringar
Finpolera
Testning

Uppgift	Från Början	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Faktisk tid
Skapa alternativ att kunna ändra på informationen	2	2	0	0	0	2
Skapa alternativ att kunna se en medlems fulla information	1	0	0	0	0	1
Möjliga ändringar	3	3	0	0	0	1
Finpolera	3	3	3	2	0	3
Testning	2	2	2	1	0	2

Sprint Review/Sprint Retrospective för sprint 1

Jag genomförde de målen jag hade, det enda värt att notera är att jag trodde vissa uppgifter skulle ta längre en var de tog.

Sprint Review/Sprint Retrospective för sprint 2

Jag genomförde målen jag hade, tiden var ungefär rätt skattad har inget mer att notera.