Sprint Backlog

Skapa Interfacen(meny osv.)
Skapa alternativet att kunna lägga till medlemmar och ange informationen
Skapa alternativet att kunna se lista med medlemmarna
Skapa alternativet att ta bort en medlem.
Lägga till felhantering
Testning

Uppgift	Från början	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4
Skapa Interface	1	0	0	0
Skapa registret	5	2	0	0
Skapa alternativ att lägga till medlemmar med info	2	2	0	0
Skapa alternativ att kunna se lista med medlemmarna	1	1	1	0
Skapa alternativ att ta bort en medlem	3	3	3	0
Lägga till felhantering	2	2	2	2
Testning	1	1	1	1